鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程（选矿厂扩建工程）

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号和《关于发布<建设项目环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》附件（生态环境部公告[2018]9 号），“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施情况以及整改工作情况等，鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程（选矿厂扩建工程）其他需要说明的事项具体内容如下：

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，项目落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中是否组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

## 1.3验收过程简况

鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程（选矿厂扩建工程）位于山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处。2013年9月，鲁中矿业有限公司取得《关于鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程环境影响报告书的批复》（山东省环境保护厅，鲁环审[2013]178号，2013.09.03），该项目主要内容包括2部分：一、港里1号矿采矿：开采港里铁矿1号矿体，开采规模为60万t/a，并将原张家洼矿主井装备为罐笼井，做为2#副井；新建1条进风井、1条回风井和2条电梯井；二、选矿厂扩建：在现有一期工程和二期工程四个选矿生产系列的基础上再扩建一个生产系列，依托现有尾矿贮存（尾矿库）设施。

港里1号矿采矿工程于2013年9月开始建设，2015年6月，由于安全设施设计等原因，鲁中矿业有限公司停止建设港里1号矿采矿工程至今，后期将其纳入鲁中矿业有限公司三期工程，不再单独建设。因此，本次验收不再考虑《鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程环境影响报告书》中的采矿部分，只验收选矿部分。

鲁中矿业有限公司选矿厂扩建工程位于山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处，建设性质为扩建，扩建内容主要是在现有一期工程和二期工程四个选矿生产系列的基础上再扩建一个生产系列，依托现有尾矿贮存（尾矿库）设施。扩建后增加100万t/a的选矿规模，选矿规模由350万t/a增加到450万t/a。鲁中矿业有限公司选矿厂扩建工程于2018年8月开始建设，2019年1月建成开始调试。

2019年10月，鲁中矿业有限公司委托江西核工业环境保护中心编制完成了《鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程（选矿厂扩建工程）竣工环境保护验收监测报告》。2019年10月29日，鲁中矿业有限公司在济南市莱芜区组织召开了鲁中矿业有限公司港里铁矿1号矿体开采工程（选矿厂扩建工程）竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由工程建设单位--鲁中矿业有限公司、验收监测报告编制单位—江西省核工业地质局测试研究中心与3名特邀专家组成。

验收组成员和与会代表现场实地检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告书的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，得出验收结论：调查认为，本工程不存在重大的环境影响问题，环境影响报告及其批复要求的环保措施基本得到落实，有关环保设施已基本建成并正常使用。按照环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该工程在落实上述整改要求的前提下，验收组原则上同意通过竣工环境保护验收。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

鲁中矿业有限公司设置安全环保部，下设安全管理科、安全检查科、环保科、职业健康科。管理岗位定员11人（其中，部长2人，安全管理科2人，安全检查科5人，环保科1人，职业健康科1人）；选矿厂设安全环保科，岗位定员10人。

其主要职责：

1.宣传贯彻国家有关安全生产的法律、法规、政策、标准，并检查贯彻执行情况。

2.组织制订、修订公司安全生产管理制度，并组织贯彻落实。

3.负责职业安全健康管理体系运行相关工作。

4.负责安全教育、安全培训、安全考核等工作。

5.组织开展各种安全检查，做好安全日常巡查工作，并检查监督整改情况。

6.负责工伤事故调查处理和统计报表工作。

7.负责环保监测及建设项目环境影响评价，参加新建、改建、扩建工程的设计审查和竣工验收。

8.组织安全生产新技术、新方法的推广应用。

9.完成领导交办的其他工作。

## （2）环境风险防范措施

1、鲁中矿业有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保部门备案。

2、鲁中矿业有限公司成立了应急组织机构，并配备了应急救援物资及装备、定期进行应急演练。

## （3）环境监测计划

鲁中矿业有限公司运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表2.1-1。

表2.1-1  跟踪监测计划落实情况

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界无组织排放 | 颗粒物 | 一次/年 |
| 噪声 | 选矿厂厂界外1米 | 等效连续A声级 | 一次/季 |
| 地下水 | 尾矿库下游监控井 | 总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、铁、铜、锰、锌、铅、镉、砷、六价铬、镍、汞、钴、丁基黄原酸、松节油、2,4,6-三硝基甲苯 | 每年枯、平、丰水期各1次 |
| 土壤 | 选矿厂及铁精矿堆场周边 | pH、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总锌、总镍、总铜 | 每年监测1次 |

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

建设项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

建设项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

## 2.3其他措施落实情况

建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况，无需落实。

## 3整改工作情况

项目现场无需整改。